**회 의 록**

1. **회의 개요**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로젝트 명 | Best Shop | | |
| 회의 명 | 프로젝트 향후계획, 주말 스터디 계획 | | |
| 회의 일자 | 2019/01/09 | PM 확인 | 오윤정 |
| 참가 인 | 전원 참가 | 담당자 확인 |  |
| 기 타 |  | | |

**2. 회의 내용**

|  |  |
| --- | --- |
| **Title** | **Contents** |
| **회의내용**  **및**  **결과** | -- 매주 화,목 회의 및 프로젝트 진행 --  Spring 웹 서버 구축 / 쇼핑몰에 필요한 웹서비스 기능 정리 / 웹 취약점 종류 및 공격 방법 정리  -> 01/14일까지  쇼핑몰 기본적인 기능 구현  (회원, 제품, 장바구니, 주문 등)  -> 01/25일까지  01/25 이후부터는 다 같이 취약점 분석 후 대응 방안 (시큐어 코딩 위주로) 찾아보면서 진행하면 될 것 같다.  -- (백엔드/프론트엔드 추가사항)  server/client 로 볼 때  spring mvc / jsp 가 보편적으로 쓰인다고 함.  -- (취약점분석 추가사항)  정보 찾아보면서 자신이 맡고 싶은 역할 명확히 하기  ex) 해킹, 네트워크 패킷 분석, 결과 분석 등  스크립트 기반 점검/ 자동화 도구 기반 점검에 대한 정보도 알아보면 좋을 듯하다. |
| **기타사항** | Django서버 구축 진행하다가 취약점이 많이 안 나온다는 강사님의 말씀에 따라 Spring서버 구축 계획으로 변경. |